ANALISIS STAKEHOLDER

- Pengelompokan Berdasarkan Kuadran Power-Interest Grid

- Manage Closely (High Power-High Interest)

- Pemilik Klinik, Kepala Klinik, dan Divisi IT.

- Fokus: Kolaborasi intensif, persetujuan modul prioritas bertahap karena keterbatasan anggaran, dan penetapan jadwal rilis

- Keep Stisfied (High Power-Low Interest)

- Vendor Pengembang.

- Fokus: Pastikan termin kontrak transparan, lingkup kerja jelas agar tidak terjadi scope creep, komunikasi profesional.

- Keep Informed dan (Low Power-High Interest)

- Dokter, Apoteker & Perawat, Petugas Pendaftaran & Kasir, serta Pasien.

- Fokus: Sosialisasi bertahap untuk meminimalkan penolakan/kekhawatiran masa adaptasi, pelatihan intensif, serta pembukaan jalur pelaporan bug/kendala.

- Monitor with Minimum Effort (Low Power-Low Interest)

- Pihak pendukung non-klinis sekunder (misalnya Staff Kebersihan / Keamanan / Pemasok Alat Tulis Umum). Cukup dipantau jika terdapat perubahan alur fisik fasilitas layanan klinik.

- Identifikasi, Penilaian Power & Interest, serta Strategi Pengelolaan Stakeholder

| Stakeholstder | Power | Interest | Alasan | Startegi Pengelolaan & Komunikasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kepala Klinik | 5 | 5 | Pemimpin proyek operasional, penentu integrasi alur kerja, dan pengambil keputusan manajerial utama. | Manage Closely: Komunikasi dan koordinasi intensif mingguan/harian, pengambilan keputusan bersama terkait ruang lingkup fitur. |
| Divisi IT | 4 | 5 | Bertanggung jawab langsung atas keamanan, integrasi, arsitektur data medis, dan pemeliharaan jangka panjang. | Manage Closely: Rapat teknis reguler, pengawasan implementasi, serta integrasi infrastruktur harian. |
| Vendor Pengembang | 4 | 3 | Mengendalikan kode sumber dan konfigurasi sistem teknis, namun terikat batasan kontrak dan multi-klien. | Keep Satisfied: Pantau Service Level Agreement (SLA), milestone pembayaran berkala, dan evaluasi ketepatan jadwal. |
| Dokter | 3 | 5 | Kunci keberhasilan adopsi modul rekam medis/pemeriksaan; ketergantungan tinggi pada akurasi riwayat pasien. | Keep Informed: Pelatihan intensif, pendampingan uji coba (UAT), dan penyesuaian alur input rekam medis sesuai kebiasaan klinis. |
| Apoteker & Perawat | 2 | 4 | Pengguna langsung modul tindakan dan resep/stok obat yang membutuhkan efisiensi kerja harian. | Keep Informed: Sesi pelatihan operasional, penyediaan panduan ringkas (cheatsheet), dan saluran umpan balik keluhan sistem. |
| Petugas Pendaftaran & Kasir | 2 | 4 | Operator garda depan untuk antrean dan pencatatan pembayaran serta laporan keuangan harian. | Keep Informed: Simulasi transaksi cepat, pelatihan penanganan kendala sistem kasir, dan pengumpulan saran antarmuka. |
| pasien | 1 | 4 | Pengguna akhir layanan yang terdampak kecepatan antrean dan kerahasiaan data rekam medis, tanpa kendali kebijakan internal. | Keep Informed: Notifikasi alur baru pendaftaran, edukasi digital, survei kepuasan layanan, dan jaminan privasi data. |

- Gambar Power Interest Grid